Разработка мобильных приложений

Студенческий отчёт по проекту разработки мобильного приложения

Заправка рядом

Поиск ближайшей АЗС по геолокации

Тема №5 из перечня тем первого проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | «Заправка рядом» (GasFinder) |
| Тема | №5 — поиск ближайшей заправки по геолокации |
| Тип приложения | Нативное Android-приложение, Kotlin + Jetpack Compose |
| Состав команды | 4 роли: проджект-менеджер, дизайнер UI/UX, Android-разработчик, QA и аналитик |
| Срок работы | 18 сентября — 14 октября 2026 г. |
| Итоговый артефакт | app-debug.apk, 13,33 МБ; сборка успешна, проверено на эмуляторе Pixel 5 |
| Дата отчёта | 14 октября 2026 г. |

# 1. Идея и обоснование

## 1.1. Описание проблемы

Приложение решает одну проблему: водитель не знает, где ближайшая заправка и сколько на ней стоит нужное топливо, — и не может выяснить это за те секунды, которые у него есть. Ситуация возникает в трёх случаях: топливо на исходе, а маршрут незнакомый; нужно заправиться по пути и уложиться в короткую остановку; нужно выбрать не любую заправку, а ту, где дешевле конкретный вид топлива. Решение принимается в машине, часто на ходу.

Почему это плохо решается существующими средствами:

Универсальные карты перегружены. В «Яндекс Картах», 2ГИС и Google Maps АЗС — одна из категорий POI среди десятков других. Ответ требует 5–7 действий: поиск, категория, список, сдвиг карты, карточка, поиск цены.

Нет фильтра по виду топлива. Цена АИ-92 и ДТ различается существенно, но сравнить их на одном экране нельзя — придётся открывать карточки по очереди.

Нет ответа «сразу». Вопрос «где ближайшая» подразумевает, что ответ виден при запуске, а не появляется в результате поиска.

Отвлечение от дороги. Каждое лишнее действие — это секунды, когда водитель смотрит в телефон, а не на дорогу.

Наше приложение сводит этот сценарий к одному-трём действиям: при запуске в шапке сразу показывается ближайшая АЗС с расстоянием, а цена выбранного топлива стоит прямо в строке списка, без открытия карточки.

## 1.2. Целевая аудитория

Ядро аудитории — водители личных автомобилей 25–45 лет, которые ежедневно ездят по городу и пользуются смартфоном на Android. Это люди, для которых заправка — рутинная регулярная операция, а не редкое событие, и которые при этом чувствительны к цене топлива.

Типичные сценарии использования:

«Здесь и сейчас»: топливо заканчивается, нужна ближайшая заправка и маршрут к ней.

«Сравнить и сэкономить»: водитель готов проехать лишний километр ради заметно более дешёвого топлива.

«Своя заправка»: пользователь возвращается к одной сети и держит её в избранном.

«Проверить удобства»: работает ли заправка круглосуточно, есть ли магазин, кафе, мойка.

На чём основана оценка аудитории. Отдельного опроса мы не проводили — это ограничение, и мы фиксируем его честно. Задание допускает вместо опроса анализ отзывов, и мы опирались именно на него. В отзывах к «Яндекс Картам» и 2ГИС повторяются две претензии, прямо относящиеся к теме: долгий путь до информации об АЗС и непрозрачность цены. Они и стали основой гипотезы продукта.

## 1.3. Актуальность

Почему сейчас. Цены на топливо меняются постоянно, поэтому вопрос «сколько стоит» никогда не бывает решён раз и навсегда. Телефон всегда под рукой, а поиск заправки — моментный сценарий на десятки секунд, происходящий в движении.

Почему мобильное приложение, а не сайт. Ключевой ресурс — геолокация, а она есть только у мобильного устройства. Сайт не знает, где водитель, и вынужден спрашивать адрес. Плюс карта в приложении работает через кэш тайлов, поэтому основные данные доступны и при слабой связи.

Почему не бот. Бот требует ввода адреса или ручной геометки, не показывает карту и список одновременно и не даёт сравнить цены на одном экране — он решал бы ту же задачу медленнее.

## 1.4. Гипотеза продукта

«Водители хотят видеть ближайшую АЗС с ценой нужного топлива за один тап — без ручного поиска по карте и без ввода адреса».

Гипотеза проверяема: если главный сценарий действительно укладывается в 1–3 действия, значит отдельное специализированное приложение выигрывает у универсальной карты. Именно этот критерий — число действий до ответа — мы использовали как основной при проектировании интерфейса.

# 2. Анализ рынка и конкурентов

## 2.1. Конкуренты

Мы разобрали пять приложений, которыми водитель может заменить наше. Условия и цены — по карточкам в Google Play и содержанию отзывов на сентябрь 2026 г.

Яндекс Карты. Умеет: карты, навигация, пробки, АЗС как категория POI, отзывы и фото. Стоит: бесплатно (реклама и подписка «Плюс»). Плохо по отзывам: перегруженный интерфейс для задачи «найти заправку», нет фильтра по виду топлива и цен на одном экране.

2ГИС. Умеет: подробный справочник организаций с часами работы, карта, навигация. Стоит: бесплатно для пользователя, платные тарифы для бизнеса. Плохо по отзывам: поиск АЗС не главный сценарий, данные о топливе неполны и не сравниваются между заправками.

Google Maps. Умеет: навигация, АЗС на карте, отзывы и фото. Стоит: бесплатно. Плохо по отзывам: в России в карточках АЗС нет актуальных цен на топливо, поэтому для выбора по цене приложение бесполезно.

АЗС России. Умеет: тематическая база АЗС с ценами по регионам. Стоит: бесплатно, с рекламой. Плохо по отзывам: устаревшие интерфейс и карта, медленная работа, цены обновляются нерегулярно.

MultiFuel. Умеет: учёт заправок и расходов, статистика по автомобилю. Стоит: бесплатно с ограничениями, есть платная подписка. Плохо по отзывам: не ищет АЗС поблизости — отвечает на вопрос «сколько я потратил», а не «где заправиться сейчас».

## 2.2. Сравнительная таблица

Сравнение по функциям, которые важны для главного сценария. Знак «+» — функция есть, «−» — нет, «±» — есть частично или с оговоркой.

| Функция | Яндекс Карты | 2ГИС | Google Maps | АЗС России | MultiFuel | Заправка рядом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск АЗС по геолокации | + | + | + | ± | − | + |
| Цены на топливо | − | ± | − | + | ± | + |
| Фильтр по виду топлива | − | − | − | ± | − | + |
| Сортировка по расстоянию | + | + | + | ± | − | + |
| Ближайшая АЗС и цена на первом экране | − | − | − | − | − | + |
| Работа без регистрации | + | + | + | + | − | + |
| Работа офлайн | ± | ± | ± | − | − | ± |
| Добавление своих АЗС | − | − | − | − | − | + |
| Избранное по АЗС | ± | ± | ± | − | − | + |
| Стоимость | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | подписка | бесплатно |

Где мы сильнее. Скорость ответа: ближайшая АЗС с ценой нужного топлива видна сразу на первом экране. Плюс два инструмента, которых нет ни у одного из пяти конкурентов одновременно: фильтр по виду топлива и свои заправки.

Где мы пока отстаём. Нет онлайн-цен в реальном времени — справочник локальный и демонстрационный. Нет навигации внутри приложения: маршрут передаётся во внешний навигатор. Нет отзывов и фото от пользователей. Мы не выдаём эти пункты за сделанные.

## 2.3. Оценка рынка

Точный TAM/SAM/SOM для учебного проекта не нужен, но логика оценки должна быть прозрачной. Мы считаем аудиторию последовательно, от города к потенциальным пользователям, и называем каждое допущение.

| Шаг | Значение | Откуда взято |
| --- | --- | --- |
| Население города (Екатеринбург) | ≈ 1,5 млн человек | Открытые данные о городе |
| Легковые автомобили | ≈ 450 тыс. | Оценка при уровне автомобилизации ≈ 300 авто на 1000 жителей |
| Целевой сегмент: водители 25–45 лет с ежедневными поездками | ≈ 180 тыс. (≈ 40 % автопарка) | Допущение |
| Готовы пользоваться отдельным приложением, а не универсальной картой | ≈ 40 % | Допущение на основе анализа отзывов, требует проверки |
| Потенциальная аудитория в одном городе | ≈ 72 тыс. человек | Произведение шагов выше |
| Технически доступны (Android, API 24+) | ≈ 96 % Android-устройств | minSdk 24 по методичке |

Что здесь главное. Две средние строки таблицы — допущения, а не измеренные величины. Доля готовых пользоваться отдельным приложением — именно та гипотеза, которую проект и должен проверить. Поэтому экономику далее считаем по консервативному сценарию (50 тыс. MAU к концу первого года), а не по потенциалу в 72 тыс. пользователей одного города.

## 2.4. Позиционирование

Отличие от каждого конкурента — в одном предложении.

Яндекс Карты, 2ГИС: мы не карта с заправками, а поиск заправок — один экран вместо пяти шагов, без ручного движения по карте.

Google Maps: мы показываем цены по четырём видам топлива, а не только точку.

АЗС России: современный интерфейс на Compose и фильтр по виду топлива вместо устаревшей таблицы цен.

MultiFuel: мы отвечаем на вопрос «где заправиться сейчас», а не «сколько я потратил за месяц».

Общее позиционирование: самое быстрое приложение, которое отвечает на вопрос «где заправиться рядом и сколько это стоит».

# 3. Бизнес-модель и монетизация

## 3.1. Модель монетизации

Выбранная модель: приложение бесплатно для водителя, доход формируется за счёт рекламы локальных сетей АЗС и платного приоритетного размещения в списке (партнёрские размещения).

Почему именно так, а не подписка:

Задача слишком короткая для подписки. Пользователь решает вопрос за 30 секунд несколько раз в месяц. Платить за это подпиской он не станет.

Ценность сосредоточена на стороне предложения. Для сети АЗС наша аудитория — водители, которые прямо сейчас выбирают, куда заехать. Это точный момент, поэтому логично монетизировать именно его.

Бесплатность ускоряет рост аудитории. Без платного барьера приложение быстрее набирает массу, а масса — единственный актив, который можно продать рекламодателю.

Риск модели, который мы признаём. Приоритетное размещение конфликтует с идеей «показываем ближайшую». Правило: оно не может менять сортировку по расстоянию и обязано быть помечено как партнёрское. Иначе модель разрушает главную ценность продукта.

## 3.2. Расчёт доходов

Формула задания — «аудитория × доля платящих × цена». В нашей модели «платящая» сторона — рекламодатель, поэтому формула раскрывается так:

Доход в месяц = MAU × доля монетизируемой аудитории × ARPU

| Параметр | Значение | Обоснование допущения |
| --- | --- | --- |
| MAU к концу первого года | 50 000 | Консервативный сценарий: выход на 50 тыс. установок за первый год |
| Доля монетизируемой аудитории | 40 % | Часть пользователей находится вне городов присутствия партнёров; часть сессий не сопровождается показом |
| Монетизируемая аудитория | 20 000 | 50 000 × 40 % |
| ARPU монетизируемой части | 6 ₽/мес | Оценка по логике локальной рекламы: невысокая цена контакта при узкой аудитории |
| Доход в месяц | 120 000 ₽ | 20 000 × 6 ₽ |
| Доход за год (при выходе на плановый MAU) | ≈ 1 440 000 ₽ | 120 000 × 12 |

Допущения названы прямо: MAU 50 000 к концу первого года; доля монетизируемой аудитории 40 %; ARPU 6 ₽ в месяц; расчёт без налогов и без стоимости платного трафика. Доход за год — это доход при уже достигнутом плановом MAU, а не за первый год работы.

## 3.3. Бюджет разработки

| Статья | Расчёт | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Труд команды | 4 роли × 120 ч = 480 ч × 700 ₽/ч (ставка джуниора) | 336 000 ₽ |
| Инфраструктура, лицензии, дизайн-материалы | Оценка на период разработки | 30 000 ₽ |
| Маркетинг на запуске | Продвижение в первый месяц | 60 000 ₽ |
| Итого | — | ≈ 426 000 ₽ |

Важное уточнение по факту. Прямые денежные затраты в нашем MVP близки к нулю: сервер не поднимался, справочник локальный, карта работает на открытых данных без API-ключа, отдельного Figma-файла не было. Поэтому 426 000 ₽ — рыночная оценка затраченного времени и типовых затрат на запуск, а не потраченная сумма. Показывать это как реальные расходы было бы неправдой.

## 3.4. Окупаемость

426 000 ₽ ÷ 120 000 ₽/мес ≈ 3,6 → около 4 месяцев

Формулировка точная: четыре месяца — срок окупаемости с момента, когда аудитория достигла плановых 50 000 MAU, а не с даты релиза. Самый недооценённый параметр — время выхода на эту аудиторию: в расчёте оно принято равным одному году, и это оптимистично при бюджете маркетинга 60 000 ₽. Корректный вывод: при заданных условиях модель окупается примерно за 4 месяца после набора аудитории, но главный риск — не экономика, а скорость её набора.

# 4. Продуктовые требования

## 4.1. MVP: восемь функций

Это минимум, без которого приложение не имеет смысла. Ровно восемь пунктов:

| № | Функция | Зачем в MVP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Онбординг из трёх шагов и запрос геолокации | Пользователь понимает, зачем нужен доступ к геопозиции, до системного запроса |
| 2 | Карта OpenStreetMap с 26 метками АЗС | Пространственный ответ: видно, где заправки относительно пользователя |
| 3 | Ближайшая АЗС и расстояние по геолокации | Главная функция: ответ без действий пользователя |
| 4 | Список АЗС, отсортированный по расстоянию | Альтернативный способ выбора и сравнение вариантов |
| 5 | Фильтр по топливу: АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ | Цена разных видов топлива различается, выбор должен быть осознанным |
| 6 | Поиск по названию АЗС и адресу | Сценарий «найти конкретную заправку», а не только ближайшую |
| 7 | Карточка АЗС: цены и кнопка «Маршрут» | Переход от информации к действию |
| 8 | Избранное, свои АЗС и настройки | Возврат к своей заправке и учёт локальных данных |

## 4.2. Бэклог: что добавляем после MVP

Все пункты сознательно вынесены за скоуп MVP, а не «не успели»:

Онлайн-цены через партнёрский API (после MVP) — требует договора и ключа.

Регистрация и синхронизация избранного между устройствами (после MVP).

Офлайн-карта и полноценный кэш тайлов (после MVP).

Уведомление о низкой цене рядом (после MVP) — нужен сервер и согласие на уведомления.

История заправок и расчёт расхода топлива (после MVP).

Отзывы и фотографии АЗС от пользователей (после MVP) — нужна модерация.

Программа лояльности сетей АЗС (после MVP).

Виджет «Ближайшая АЗС» на рабочий стол (после MVP).

Планшетные раскладки и полный аудит доступности (после MVP).

Android Auto и CarPlay (после MVP).

## 4.3. User Flow: основные сценарии

Формат задания — «регистрация → главное действие → результат». В нашем приложении регистрации нет (это осознанное решение, см. раздел 5), поэтому первым шагом вместо неё стоит онбординг.

Сценарий 1. Нашёл ближайшую и поехал (3 действия). Онбординг (3 шага, один раз) → запрос геолокации → главный экран «Карта» с шапкой «Ближайшая заправка: АЗС №14 «Газпромнефть», 2,0 км» → «Маршрут». Результат: точка передана во внешний навигатор.

Сценарий 2. Сравнил цены и сэкономил. Вкладка «Список» → выбор топлива чипом АИ-95 → список пересортирован, цена в каждой строке → открытие карточки АЗС → «Маршрут». Результат: выбран вариант дешевле при понятной разнице в расстоянии.

Сценарий 3. Добавил свою АЗС. «Профиль» → «Добавить АЗС» → название и адрес (координаты подставлены автоматически), цены по видам топлива → валидация → сохранение. Результат: точка появилась в списке и на карте, данные остались на устройстве.

## 4.4. Wireframes: эскизы экранов и переходы

Отдельного Figma-файла мы не вели: роли в команде совмещены, и дизайн сразу реализовывался в Jetpack Compose. Единым источником правды стали файлы темы и компонентов в коде — это строже макета, потому что значения интерфейс берёт из одного места. Ниже — структура экранов и переходов словами.

Онбординг (3 шага)
   └── запрос геолокации
          ↓
   ┌──────────────┬──────────────┐
   │    КАРТА     │    СПИСОК    │        ПРОФИЛЬ
   │  (главный)   │ поиск+фильтры│  настройки, избранное,
   └──────┬───────┴───────┬──────┘  мои АЗС, «О приложении»
          │               │
          │        ┌──────┴───────┐
          │        │  ФОРМА НОВОЙ │
          │        │     АЗС      │
          │        └──────────────┘
          ↓
   КАРТОЧКА АЗС (нижняя панель)
          ├── Маршрут → внешние карты
          └── В избранное

Описание экранов и переходов:

Онбординг (3 шага). Три экрана с индикатором из трёх точек и кнопкой «Пропустить». На последнем шаге запрашивается разрешение на геолокацию — пользователь уже прочитал, зачем оно нужно. Показывается один раз.

Карта — главный экран. Открывается сразу после онбординга. Сверху шапка с названием ближайшей АЗС и расстоянием, ниже карта с 26 метками и отдельной меткой «Я здесь», в правом нижнем углу кнопка возврата к своей точке. Нажатие на метку открывает карточку АЗС.

Список. Поиск по названию, адресу и бренду; чипы топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ) и переключатель «только круглосуточные». Карточки отсортированы по расстоянию, у первой бейдж «Ближайшая» и повышенная тень. В строке: цветная полоса бренда, название, адрес, расстояние и цена выбранного топлива.

Карточка АЗС — нижняя панель. Открывается поверх текущего экрана (ModalBottomSheet), поэтому контекст не теряется. Внутри: адрес, расстояние, цены по четырём видам топлива, чипы удобств, координаты, кнопки «Маршрут» и «В избранное».

Форма добавления АЗС. Обязательны только название и адрес; координаты подставлены текущим местоположением. Есть состояние ошибки (поле подсвечивается, ниже «Заполните обязательные поля») и нормализация цены — запятая приводится к точке.

Профиль. Демо-локация и её включение, предпочитаемое топливо, единицы расстояния, списки избранного и своих АЗС, сброс настроек, «О приложении».

Переходы — нижняя панель с тремя вкладками (Карта, Список, Профиль). Форма добавления и карточка АЗС открываются поверх текущего экрана. Полноценный граф маршрутов не строили: экранов мало, и лишняя машинерия усложнила бы код.

# 5. Техническое решение

## 5.1. Тип приложения

Нативное Android-приложение на Kotlin. Выбор объясняется содержанием задачи: ключевые функции завязаны на платформенные возможности — геолокацию, карту как классический View со своим жизненным циклом, рантаймовые разрешения и обработку сворачивания. Кроссплатформенный фреймворк добавил бы слой абстракции, не дав ничего взамен: задание предполагает одну платформу, а учебная ценность сосредоточена именно в работе с платформой.

## 5.2. Стек технологий

| Слой | Технология | Почему выбрана |
| --- | --- | --- |
| Язык | Kotlin 2.4.21 | Язык по умолчанию для Android и по методичке |
| Интерфейс | Jetpack Compose, BOM 2026.09.00 (Material 3) | Декларативный UI: состояние описывается, а не собирается вручную; XML-разметки в проекте нет ни строки |
| Сборка | Gradle 9.8.1, AGP 9.4.1, Kotlin DSL + version catalog | Все версии зависимостей в одном файле libs.versions.toml, а не разбросаны по модулям |
| Архитектура | MVVM + односторонний поток данных | Состояние переживает пересоздание Activity; логика отделяется от UI и тестируется без эмулятора |
| Карта | osmdroid 6.1.18 (данные OpenStreetMap) | Не требует API-ключа и биллинга, кэширует тайлы; Google Maps и Яндекс.Карты потребовали бы регистрации и квот |
| Геолокация | play-services-location 21.0.1 | FusedLocationProviderClient точнее и экономнее LocationManager, сам выбирает источник |
| Хранение | SharedPreferences + Flow | Объём данных мал (настройки, избранное, свои АЗС в JSON); полноценная БД в MVP избыточна |
| Версии SDK | minSdk 24, targetSdk 36, compileSdk 37, Java 17 | minSdk 24 — Android 7.0, около 96 % устройств, значение из методички; compileSdk 37 потребовался для актуальной версии Compose |

## 5.3. Архитектура

Клиент. Слои приложения: ui — Compose-экраны и компоненты; viewmodel — GasFinderViewModel и неизменяемое состояние GasFinderUiState; data — справочник 26 АЗС, свои заправки, настройки; location — координаты и демо-локация; util — формулы и форматирование. Activity одна: она включает edge-to-edge и вызывает корневой composable, вся логика — в ViewModel.

Поток данных односторонний: SharedPreferences и геолокация → Flow → ViewModel → StateFlow → Compose. Интерфейс не меняет данные сам, а вызывает методы ViewModel; ViewModel не знает о View, View не знает о хранилище. Наружу отдаётся StateFlow, Compose подписывается через collectAsStateWithLifecycle.

Сервер и БД: честно про MVP. В текущем MVP серверной части нет, и это проектное решение, а не пробел. Причины три: нет источника реальных цен (любой API потребовал бы ключа, биллинга и договора); демонстрация должна работать при любом интернете в аудитории; приоритет по времени отдан клиентской части. При этом архитектура к серверу готова: источник данных изолирован в GasStationRepository, поэтому подключение сети — замена реализации одного класса плюс слой кэша, без изменения интерфейса и ViewModel.

Как выглядела бы серверная часть, если проект развивать:

Стек: Kotlin + Ktor (один язык с клиентом → общие DTO через kotlinx.serialization), PostgreSQL + PostGIS, Redis для кэша и rate limiting, Flyway для миграций.

Почему PostGIS: главный запрос — «дай ближайшие АЗС к точке». PostGIS даёт геотип и индекс GiST с KNN-поиском по оператору <->, то есть «ближайшие» считаются по индексу, а не перебором справочника.

Хостинг: VPS в РФ, всё в Docker Compose (приложение, PostgreSQL с PostGIS, Redis, Nginx как TLS-терминатор). Размещение в РФ — требование 152-ФЗ при работе с персональными данными.

Модель данных (сущности и связи):

| Таблица | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, consent_152fz_at, created_at, deleted_at | 1→N favorites, 1→N stations |
| brands | id, name, color_hex | 1→N stations |
| stations | id, name, brand_id, address, location geography(Point,4326), is_open_24, has_cafe, has_shop, has_car_wash, is_verified, created_by | N→1 brands, 1→N fuel_prices |
| fuel_prices | id, station_id, fuel_type, price numeric(6,2), updated_at | N→1 stations |
| favorites | user_id, station_id, created_at | составной первичный ключ |

Примеры API-эндпоинтов (базовый путь /api/v1, аутентификация по JWT):

POST   /auth/register                 регистрация
POST   /auth/login                    вход, выдача access + refresh
GET    /stations?lat=&lon=&radius=&fuel=&open24=&limit=
                                      главный: АЗС рядом, сортировка по расстоянию
GET    /stations/{id}                 карточка АЗС с ценами
POST   /stations                      добавить свою АЗС
PATCH  /stations/{id}                 изменить свою АЗС
DELETE /stations/{id}                 удалить свою АЗС
PUT    /stations/{id}/prices          обновить цены
GET    /me/favorites, PUT /me/favorites    избранное, синхронизация
GET    /me/settings,  PUT /me/settings     настройки пользователя

Пример ответа GET /stations?lat=56.8389&lon=60.6057&limit=1:

{
  "items": [
    { "id": "st_01H...", "name": "АЗС №1 «Роснефть»", "brand": "Роснефть",
      "address": "ул. Белинского, 152", "lat": 56.82513, "lon": 60.55203,
      "distanceM": 4820, "isOpen24": true,
      "prices": { "AI92": 52.31, "AI95": 57.07, "AI98": 68.78, "DT": 62.39 } }
  ],
  "total": 26
}

## 5.4. Интеграции

| Интеграция | Состояние в MVP | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Карта (тайлы) | Реализовано | OpenStreetMap через osmdroid; тайлы с tile.openstreetmap.de |
| Геолокация | Реализовано | play-services-location: lastLocation и поток уточнений |
| Маршрут во внешний навигатор | Реализовано | Неявный Intent со схемой geo:; без приложения карт — веб-версия OSM |
| Push-уведомления | Не реализовано | Требуют сервера и согласия пользователя — в бэклоге |
| Авторизация через соцсети | Не реализовано | Регистрации в приложении нет, поэтому и авторизации нет |
| Аналитика | Не реализовано | В бэклоге; без неё заданные метрики невозможно измерить |
| Серверные интеграции | Отсутствуют | Серверной части в MVP нет |

Отдельно про тайлы. Штатный tile.openstreetmap.org блокирует сторонние приложения: вместо карты приходили плитки «403 Access blocked», независимо от User-Agent. Из альтернатив CARTO требует API-ключ, Wikimedia отвечает 403, OpenTopoMap не ответил. Рабочим оказался сервер немецкого сообщества OSM — tile.openstreetmap.de: те же данные, ключ не нужен. В коде это одна константа XYTileSource, а не разбросанные по проекту URL.

## 5.5. Безопасность

Что есть в MVP. Регистрации и авторизации нет, поэтому пароли не обрабатываются и не хранятся вообще — этот класс рисков отсутствует конструктивно. Пользовательские данные (настройки, избранное, свои АЗС) лежат в приватном хранилище приложения и недоступны другим приложениям. Разрешение на геолокацию запрашивается рантаймом только при входе; отказ не блокирует работу — доступна демо-локация. Сетевой обмен ограничен загрузкой тайлов и идёт по HTTPS; тайлы кэшируются во внутреннем хранилище, поэтому разрешения на общую память на современных Android не нужны.

152-ФЗ. Персональные данные не собираются и не передаются: нет регистрации, нет серверной части, нет отправки данных на чужие серверы. Единственные обрабатываемые данные — координаты устройства, и они используются локально, не покидая устройство. Поэтому в MVP требования 152-ФЗ к оператору персональных данных не возникают.

Что потребуется, когда появится сервер. Требования зафиксированы заранее, чтобы это не стало сюрпризом при интеграции.

Пароли: только хешированные (Argon2id с индивидуальной солью на каждый пароль; при ограничениях окружения — bcrypt со cost 12), открытый пароль не пишется ни в базу, ни в логи.

Доступ: JWT — access-токен на 15 минут, refresh на 30 дней в HttpOnly cookie.

Инъекции и валидация: только параметризованные запросы (конкатенация ввода в SQL запрещена на ревью); проверка по схемам — координаты в диапазонах, цена больше нуля, вид топлива из enum; rate limiting на вход.

ПДн по 152-ФЗ: явное согласие с отметкой времени, минимизация (только email, без ФИО и телефона), хранение на территории РФ, право на удаление и выгрузку, логи без персональных данных.

# 6. Управление проектом

## 6.1. Роли в команде

В команде четыре роли. Из-за малого состава часть функций совмещена, и мы указываем это прямо.

| Роль | Зона ответственности | Артефакт на выходе | Доля времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Проджект-менеджер | Скоуп, план, риски, приёмка, метрики | Скоуп MVP, план этапов, чек-лист готовности | ≈ 20 % |
| Дизайнер UI/UX | Экраны, палитра и типографика, состояния элементов, карта экранов | UI-кит в коде (Color.kt, Type.kt, StationCard.kt), 9 иконок | ≈ 20 % |
| Android-разработчик | Архитектура MVVM, геолокация, карта, хранение, сборка | Исходный код, APK 13,33 МБ, 7 unit-тестов | ≈ 45 % |
| QA и аналитик | Тест-кейсы, прогон сценариев, метрики, приёмка | 7 тестов GeoTest, отчёт по метрикам | ≈ 15 % |

Как совмещались роли. Отдельного тестировщика нет: на объёме в 6 экранов выделенный QA был бы избыточен. Сценарии на эмуляторе прогонял разработчик, приёмочный прогон по чек-листу — проджект-менеджер. Роль бэкенд-разработчика закрыта как проектная: серверной части в MVP нет, но её схема и спецификация API спроектированы (раздел 5.3), а клиент к интеграции подготовлен.

## 6.2. План работ

Старт — от даты выдачи задания, 18 сентября. Сборка APK — 14 октября. Работали этапами по неделям.

| Этап | Срок | Что сделано | Кто делает | Что отдаёт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и скоуп | 18–24.09 | Проблема, аудитория, 5 конкурентов, скоуп MVP из 8 функций, список исключённого | ПМ + аналитик | Скоуп MVP, анализ конкурентов |
| 2. Структура и UI-кит | 25.09–01.10 | Карта экранов и сценарии, палитра и типографика, каркас на Compose, 9 иконок | Дизайнер + разработчик | UI-кит в коде, каркас |
| 3. Ядро | 02–08.10 | Геолокация с обработкой отказа, карта OSM, расчёт по гаверсинусу, список, карточка АЗС | Разработчик | Карта и список, формула в Geo.kt |
| 4. Хранение и форма | 09–13.10 | SharedPreferences, свои АЗС в JSON, форма с валидацией, профиль, избранное, фильтры | Разработчик + дизайнер | Полный набор из 6 экранов |
| 5. Отладка и сборка | 13–14.10 | Прогон сценариев на эмуляторе, 7 unit-тестов, исправление четырёх дефектов, сборка | Разработчик + QA | app-debug.apk 13,33 МБ |
| 6. Подготовка к защите | 14.10 → | Скриншоты, демо-видео 45 с, презентация, доклады, Git-репозиторий, этот отчёт | Вся команда | Презентация, отчёт, репозиторий |

Вехи. Согласованный скоуп MVP → готовый каркас с навигацией → работающая геолокация и карта → собранный APK → подготовленная защита.

Как фиксировали прогресс. Короткий статус по трём вопросам: что сделано, что мешает, что дальше. Раз в неделю — демонстрация собранного APK, а не отчёт словами.

Как решали конфликты приоритетов. Правило было одно: если функция не влияет на главный сценарий — она уходит в бэклог. Так отвалились регистрация и онлайн-цены. Отдельный конфликт — объём дизайна: вместо отдельного экрана деталей сделали нижнюю панель, это сэкономило и экран, и время на переходы.

## 6.3. Риски и меры

| Риск | Что произошло или могло произойти | Мера |
| --- | --- | --- |
| Тайлы карты недоступны | tile.openstreetmap.org отдавал 403 сторонним приложениям; CARTO требует ключ, Wikimedia — 403 | Перешли на tile.openstreetmap.de (те же данные, без ключа); провайдер вынесен в одну константу, кэш и офлайн-карта — в бэклоге |
| Карты требуют API-ключа и биллинга | Google Maps и Яндекс.Карты — регистрация, ключ, квоты | Выбрали osmdroid на открытых данных OpenStreetMap: ключ не нужен, есть кэш тайлов |
| Нет источника реальных цен | Онлайн-цены требуют договора и ключа | Локальный справочник на 26 АЗС с честной пометкой «данные демонстрационные»; источник изолирован и заменяется без переписывания UI |
| Вымышленные данные снижают доверие | Демонстрационные цены можно принять за реальные | Пометка в интерфейсе и в отчёте; улицы Екатеринбурга взяты реальные, чтобы карта выглядела правдоподобно |
| Геолокация не даёт координаты | На эмуляторе без заданной точки экран висел на «Определяем местоположение…» | Таймаут 6 секунд и переход на демо-точку с честным сообщением в шапке |
| Сжатые сроки | Четыре недели на проект с картой, геолокацией и хранением | Жёсткий скоуп MVP, 10 идей в бэклоге, правило «не влияет на главный сценарий — в бэклог» |
| Участник выпадет из проекта | Проект может остановиться без конкретного человека | README на 162 строки и комментарии в коде; слои разделены, поэтому часть можно заменить без переписывания остального |

# 7. Результаты и метрики

## 7.1. Что сделано по фактам

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экраны | 6: онбординг (3 шага), карта, список, карточка АЗС, форма добавления, профиль |
| Функции MVP | 8 из 8 закрыты |
| Код | 22 файла Kotlin, 2 777 строк кода (без пустых строк) |
| Справочник АЗС | 26 станций, 7 брендов (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Башнефть, Татнефть, Neste, Трасса) |
| Иконки | 9 собственных векторных иконок вместо библиотечных |
| Unit-тесты | 7 тестов GeoTest, все проходят (запуск ./gradlew test) |
| APK | app-debug.apk, 13,33 МБ; сборка успешна |
| Проверено на устройстве | Эмулятор Pixel 5, Android 12 (API 31) — установка и прогон ключевых сценариев |
| Репозиторий Git | Ветка main, 2 коммита, 68 файлов |
| Документация и медиа | README (162 строки), 5 скриншотов и демо-видео 45 секунд в каталоге docs/ |

Проверялись отдельные кейсы: пустой результат поиска, отказ в разрешении, отсутствие координат, длинные названия АЗС, некорректный ввод в форме (текст вместо координат, запятая вместо точки), быстрые переходы между вкладками.

## 7.2. Дефекты, найденные и исправленные при отладке

Четыре содержательные проблемы были найдены на живом эмуляторе и закрыты до сборки финального APK.

| Что было не так | Причина | Как исправлено |
| --- | --- | --- |
| Маркеры карты рисовались поверх шапки экрана | Компонент карты не был ограничен своими границами | Добавлено ограничение отрисовки по границам блока (clipToBounds) |
| Кнопки в карточке АЗС уходили под системную панель навигации | Нижняя панель раскрывалась на неполную высоту, и содержимое перекрывалось системной панелью | Для нижней панели включён режим полного раскрытия (skipPartiallyExpanded = true) |
| Текст «Ничего не найдено» показывался для пустого списка собственных заправок | Состояние пустоты обрабатывалось общим условием, без разделения «нет результатов поиска» и «пользователь ещё не добавил АЗС» | Разделены два состояния пустоты с разными формулировками и разными подсказками |
| Неверное стартовое поведение при отсутствии координат | Экран не определял, что показывать, пока координаты не получены | Задано явное стартовое поведение: ожидание с таймаутом и переход на демонстрационную локацию |

## 7.3. Метрики

Приложение не запущено в продакшн, поэтому в таблице — целевые значения и способ измерения, а не измеренные результаты. Мы приводим их как рамку для следующей итерации и честно показываем, где проходит граница между «сделано» и «запланировано».

| Метрика | Целевое значение | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Активация | ≥ 60 % | Прошли онбординг и увидели список АЗС — аналитика в приложении (метрика переопределена, см. ниже) |
| Удержание 1 дня | ≥ 40 % | Вернулись на следующий день — аналитика в приложении |
| Конверсия в целевое действие | ≥ 20 % | Открыли карточку АЗС и нажали «Маршрут» — аналитика в приложении |
| Crash rate | < 2 % | Crashlytics / Sentry; подключение в бэклоге, сейчас контроль по логам и ручным прогонам |
| Средняя оценка | ≥ 4,0 | Опрос среди тестировщиков по 5-балльной шкале |

Почему метрика активации определена иначе. В задании активация определена как «зарегистрировались после скачивания». В нашем приложении регистрации нет — это осознанное решение скоупа (см. разделы 4.3 и 5.3), а не недоделка. Подставлять формальное «зарегистрировались» было бы подменой факта: измерять нечего, потому что такого события в приложении не существует. Поэтому метрика переопределена через первое осмысленное действие — «прошли онбординг и увидели список АЗС». Смысл сохранён: метрика по-прежнему отвечает на вопрос «дошёл ли пользователь до ценности», но опирается на реально существующее событие.

Чего пока нет. Аналитики в приложении нет, поэтому измерить эти метрики прямо сейчас нельзя. Подключение аналитики — первый шаг после защиты: без него заданные метрики остаются только рамкой.

# 8. Демо и выводы

## 8.1. Скриншоты работы приложения

Три ключевых экрана, снятые на эмуляторе Pixel 5 (Android 12). Полный набор (5 скриншотов и демо-видео 45 секунд) лежит в репозитории в каталоге docs/.

| Рисунок 1. Карта: метки 26 АЗС, метка «Я здесь» и шапка «Ближайшая заправка» | Рисунок 2. Список АЗС: сортировка по расстоянию, цена в каждой строке, фильтр топлива | Рисунок 3. Карточка АЗС: цены по четырём видам топлива и кнопка «Маршрут» |
| --- | --- | --- |

## 8.2. Что получилось

Главный сценарий решается за 1–3 действия: ответ «где ближайшая и сколько стоит» виден сразу при запуске, без ввода адреса и движения по карте.

Ближайшая АЗС и расстояние считаются по реальной геолокации (формула гаверсинусов, радиус Земли 6371,0088 км) — этого достаточно, чтобы честно показывать «850 м».

Работают все шесть экранов: карта, список с поиском и фильтрами, карточка АЗС, форма добавления с валидацией, профиль с избранным и своими АЗС.

Приложение устойчиво к отказам: нет разрешения — работает демо-локация и список остаётся заполненным; нет координат — срабатывает таймаут; нет приложения карт — открывается веб-версия.

Сборка и тесты проходят: APK 13,33 МБ, 7 unit-тестов зелёные.

Полный офлайн по основным данным: справочник, настройки, избранное и свои АЗС доступны без сети; из сети приходят только тайлы карты.

Два технических решения считаем удачными. Логика расчёта вынесена в объект Geo без зависимостей от Android, поэтому тестируется на JVM обычным ./gradlew test — без эмулятора. Справочник изолирован в GasStationRepository: замена локальных данных на серверные не потребует изменений в интерфейсе и ViewModel.

## 8.3. Что не успели и почему

| Не сделано | Причина |
| --- | --- |
| Онлайн-цены в реальном времени | Нет бесплатного источника; любой API требует ключа, биллинга и договора. Осознанно исключено из MVP |
| Регистрация и авторизация | Главное действие доступно без аккаунта; регистрация добавила бы экраны, сервер и требования 152-ФЗ, не улучшив основной сценарий |
| Серверная часть | Данные локальные — демонстрация не зависит от сети и хостинга. Схема серверной части спроектирована (раздел 5.3) |
| Навигация внутри приложения | Маршрут передаётся во внешний навигатор через Intent; собственная навигация — отдельный крупный объём работы |
| Офлайн-карта | Реализован только кэш тайлов osmdroid |
| Отзывы и рейтинги АЗС | Требуют модерации, которой в MVP нет |
| Аналитика и Crashlytics | Не подключены, поэтому заданные метрики пока не измеряются |
| Планшетные раскладки и аудит доступности | Вынесены в бэклог: приоритет был у главного сценария |

Важная оговорка по данным. Справочник содержит 26 вымышленных АЗС: названия, цены и удобства придуманы, реальны только улицы Екатеринбурга. Это учебный проект, и выдавать эти данные за настоящие нельзя — в интерфейсе стоит пометка «данные демонстрационные».

## 8.4. Выводы по бизнес-анализу

Стоит ли развивать проект. Да, но не в текущем виде. Главная гипотеза подтвердилась частично: ответ «где ближайшая и сколько стоит» действительно укладывается в один экран и не требует ни регистрации, ни сервера — это проверено работающим приложением. Вторая половина гипотезы — что пользователи предпочтут отдельное приложение универсальной карте — пока не проверена: для этого нужны публикация и аналитика, которых в MVP нет.

Что менять в модели. Три изменения. Первое: без реальных цен на топливо продукт не имеет ценностного предложения, поэтому первый шаг развития — не новые экраны, а источник данных (партнёрский API или обмен с сетями АЗС). Второе: монетизацию через приоритетное размещение нужно ограничить правилом «не влияет на сортировку по расстоянию», иначе модель разрушает главную ценность продукта. Третье: расчёт окупаемости опирается на допущение о быстром наборе аудитории, и это самое слабое место модели — при бюджете маркетинга 60 000 ₽ год на 50 000 MAU выглядит оптимистично. Корректнее считать окупаемость не от релиза, а от момента достижения целевой аудитории.

Какие гипотезы подтвердились. Подтвердились: главный сценарий короткий (1–3 действия); цена нужна сразу, а не после открытия карточки; фильтров должно быть мало. Не подтверждены или не проверены: готовность аудитории пользоваться отдельным приложением вместо карты и возможность получать реальные цены без договора с сетями.

Следующие шаги по приоритету. Сначала — Git-репозиторий (закрыт) и аналитика: без неё нельзя измерить ни одну из заданных метрик. Затем — реальные данные о ценах: именно они превращают приложение из демонстрации интерфейса в полезный продукт. Только после этого имеет смысл пилот в одном городе, и он покажет, стоит ли вкладываться в серверную часть.

## 8.5. Источники

Задание «Разработка мобильных приложений. Темы первого проекта» — методические материалы, 24 с. (тема №5).

«Структура студенческого отчёта по проекту разработки мобильного приложения» — структура настоящего отчёта.

«Критерии при защите для каждого члена команды» — требования к докладам.

Документация Android Developers: Jetpack Compose, FusedLocationProviderClient, разрешения и жизненный цикл.

Документация и репозиторий osmdroid; правила использования тайлов OpenStreetMap и сервер tile.openstreetmap.de.

Карточки и отзывы в Google Play: «Яндекс Карты», 2ГИС, Google Maps, «АЗС России», MultiFuel — анализ конкурентов (сентябрь 2026 г.).

Материалы проекта: README.md, исходный код (22 файла Kotlin), docs/ — 5 скриншотов и демо-видео.

# Критерии оценки (самооценка)

| Критерий | Что проверяется | Признак хорошего отчёта | Как это выполнено у нас |
| --- | --- | --- | --- |
| Обоснованность идеи | Понимание проблемы и аудитории | Опрос, отзывы, конкретные сценарии | Раздел 1: проблема через четыре сценария водителя; аудитория — водители 25–45 лет; основа — анализ отзывов (опрос не проводился, ограничение указано прямо) |
| Глубина анализа | Умение сравнивать и делать выводы | Таблица конкурентов, не просто «у нас лучше» | Раздел 2: 5 конкурентов по функциям, стоимости и претензиям из отзывов; таблица по 10 функциям; отдельно названо, где мы отстаём |
| Бизнес-логика | Способность считать экономику | Формулы, допущения названы, расчёт понятен | Раздел 3: формула «аудитория × доля × цена» в таблице, каждое допущение подписано; бюджет 426 000 ₽; окупаемость ≈ 4 месяца с оговоркой, что это срок после набора аудитории |
| Техническая грамотность | Выбор стека и архитектуры осознан | Объяснение «почему», а не «так получилось» | Раздел 5: по каждому элементу стека указано «почему»; архитектура показана честно, включая отсутствие сервера в MVP и схему того, как он выглядел бы (модель данных, эндпоинты) |
| Качество продукта | Приложение работает, а не только описано | Скриншоты, демо, минимум базовых сценариев | Раздел 8.1: три скриншота ключевых экранов; APK 13,33 МБ проверен на эмуляторе Pixel 5; 6 экранов, 8 функций MVP, 7 тестов; в 7.2 разобраны четыре исправленных дефекта |
| Оформление | Структура и читаемость | Разделы, таблицы, схема, список источников | Восемь разделов методической структуры; 18 таблиц с границами; схема переходов в 4.4; список источников в 8.5; заголовки стилями «Заголовок 1»/«Заголовок 2», текст 12 pt с полуторным интервалом |
| Командная работа | Распределение ролей и вклад | У каждого своя зона, вклад виден | Раздел 6.1: четыре роли с зонами, артефактами и долей времени; совмещение QA и роли бэкенд-разработчика указано прямо; 6.2 — план из шести этапов с исполнителями |